ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA GIULVĂZ

H O T Ă R Â R E A

Nr. 90 din 30.06.2021

privind aprobarea dispoziţiei de şantier  cu nr. 2/15.06.2021, referitor la obiectivul de investiţii Modernizare străzi în localităţile Crai Nou şi Rudna, comuna Giulvăz, judeţul Timiş

Consiliul Local al comunei Giulvăz, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021;

Având în vedere:

- Raportul Compartimentului Achiziții Publice, cu nr. 2215/2021;

- Hotărârea Consiliului Local Giulvăz nr. 44/16.04.2021, privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, pe anul fiscal 2021;

- Hotărârea Consiliului Local Giulvăz nr. 45/16.04.2021, privind aprobarea listei de investiţii pe anul 2021;

- Prevederile Programului Programului Național de Dezvoltare Locală 2;

- Contractul de finanțare nr. 4315/21.12.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

- Contractul de execuție lucrări cu nr. 326/A/28.08.2019, încheiat cu SC M.M. WEST SRL;

- Devizul general actualizat, întocmit de SC MGM DESIGN SRL;

- Minuta de şantier încheiată în baza vizitei la amplasamentul lucrărilor;

- Dispoziţia de şantier nr. 2/15.06.2021, întocmită de ing. Frosa Gheorghe;

- Prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Prevederile Ordinului nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

# HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

- Avizul de legalitate al secretarului general al UAT Giulvaz

În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit.b, c şi d,  alin. 4, lit.a şi d, alin. 6, lit.c, alin. 7, lit. m, art. 136, alin.1, 2 și 8, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta :

H  O  T  Ă  R  Â  R  E

Art. 1 Se aprobă dispoziţia de şantier cu nr. 2/15.06.2021, referitor la obiectivul de investiţii Modernizare străzi în localităţile Crai Nou şi Rudna, comuna Giulvăz, judeţul Timiş, privind modificarea proiectului tehnic executat, după cum urmează:

În localitatea Crai Nou, se suplimentează cu 12 accese la proprietăţi şi reamplasarea parţială a acceselor proiectate, astfel:

| Denumire stradă | Nr. accese conform proiect tehnic | Nr. accese conform dispoziţie şantier |
| --- | --- | --- |
| DS 1 | 21 | 18 |
| DS 2 | 11 | 14 |
| DS 3 | 8 | 9 |
| DS 4 | 23 | 27 |
| DS 5 | 1 | 3 |
| DS 6 | 4 | 4 |
| DS 7 | 1 | 0 |
| DS 8 | 15 | 18 |
| DS 12 | 16 | 17 |
| DS 13 | 2 | 2 |
| DS 14 | 24 | 26 |
| DS 15 | 4 | 4 |
| Total străzi Crai Nou | 130 iniţial | 142 final |

Art. 1.1 Se aprobă prelungirea străzii DS 12, cu lungimea de 34,35 metri, cu aceleaşi elemente geometrice în profil transversal şi aceeaşi structură rutieră, lungimea finală fiind de 384,35 metri.

Art. 1.2. Se aprobă prelungirea străzii DS 14, cu lungimea de 36,00 metri, cu aceleaşi elemente geometrice în profil transversal şi aceeaşi structură rutieră, lungimea finală fiind de 562,00 metri.

Art. 1.3 Se aprobă renunţarea la realizarea unui podeţ tubular, cu diametrul de 400 mm, în dreptul trotuarului de pe strada DS 5.

Art. 1.4

În localitatea Rudna, se suplimentează cu 6 accese la proprietăţi şi reamplasarea parţială a acceselor proiectate, astfel:

| Denumire stradă | Nr. accese conform proiect tehnic | Nr. accese conform dispoziţie şantier |
| --- | --- | --- |
| DS 2 | 11 | 12 |
| DS 3 | 58 | 56 |
| DS 4 | 53 | 52 |
| DS 6 | 32 | 40 |
| DS 9 | 2 | 1 |
| DS 10 | 1 | 11 |
| DS 11 | 6 | 5 |
| DS 12 | 6 | 6 |
| DS 13 | 10 | 10 |
| DS 15 | 1 | 3 |
| Total străzi Rudna | 180 iniţial | 186 final |
| Total general străzi Crai Nou şi Rudna | 310 | 328 |

Art. 2 Se aprobă ca plata pentru lucrările menționate la art. 1, să se facă în funcţie de alocările bugetare, conform prevederilor contractului de execuţie, cu nr. 326/A/28.08.2019, încheiat cu SC M.M. WEST SRL .

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar și inspectorul superior din cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

- Cetăţenilor prin afişare, la sediul instituţiei;

- D-lui primar;

- Inspectorului superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate;

- Prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Comunei Giulvăz.

Preşedinte de şedinţă,

Consilier local,

Cîrstea Nicolae

Contrasemnează,

Secretar general UAT Giulvăz,

Iancu Mina Raluca

Adoptată în şedinţa ordinară din data de  30.06.2021

Cu un număr de 11 voturi pentru, 2 consilieri absenţi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

| Adoptarea hotărârii | 30.06.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Comunicarea către primarul comunei | 30.06.2021 |  |
| Comunicarea către prefectul județului | 14.07.2021 |  |
| Aducerea la cunoștință publică | 30.06.2021 |  |
| Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual | 30.06.2021 |  |
| Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice | 30.06.2021 |  |