ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA GIULVĂZ

H O T Ă R Â R E A

Nr. 116 din 23.09.2021

privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materiale, pentru restul de executat din investiţia Modernizare străzi în localităţile Crai Nou şi Rudna, comuna Giulvăz, judeţul Timiş, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare

Consiliul Local al comunei Giulvăz, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.09.2021;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre cu nr. 117/2021, privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materiale, pentru restul de executat din investiţia Modernizare străzi în localităţile Crai Nou şi Rudna, comuna Giulvăz, judeţul Timiş, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, rapoartele și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Giulvăz;

- Raportul Compartimentului Achiziții Publice, cu nr. 3181/2021;

- Hotărârea Consiliului Local Giulvăz nr. 44/16.04.2021, privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, pe anul fiscal 2021;

- Hotărârea Consiliului Local Giulvăz nr. 45/16.04.2021, privind aprobarea listei de investiţii pe anul 2021;

- Prevederile Programului Programului Național de Dezvoltare Locală 2;

- Contractul de finanțare nr. 4315/21.12.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

- Contractul de execuție lucrări cu nr. 326/A/28.08.2019, încheiat cu SC M.M. WEST SRL;

- Hotărârea Consiliului Local Giulvăz, cu nr. 91/30.06.2021, privind aprobarea prelungirii contractului de execuţie lucrări la obiectivul de investiţii Modernizare străzi în localităţile Crai Nou şi Rudna, comuna Giulvăz, judeţul Timiş;

- Înştiinţarea executantului, SC M.M. WEST SRL , cu nr. 426/15.09.2021 şi centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

- Prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Prevederile Ordinului nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- Prevederile art. 1, alin. 1 şi 2, art. 2, alin. 1, alin. 2, alin. 3 – pct.b, alin. 6, alin. 7, alin. 10, alin. 11, din Ordonanţa nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;

- Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

# HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

- Avizul de legalitate al secretarului general al UAT Giulvaz

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit.b, c şi d,  alin. 4, lit.a şi d, alin. 6, lit.c, alin. 7, lit. m, art. 136, alin.1, 2 și 8, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta:

H  O  T  Ă  R  Â  R  E

Art. 1 Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul de executat din investiţia Modernizare străzi în localităţile Crai Nou şi Rudna, comuna Giulvăz, judeţul Timiş, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, după următoarea formulă:

Va = C x Vo, - unde

"Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

"C" reprezintă coeficientul de ajustare;

"Vo"reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului

Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului,

"ICCMn"reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial,

"ICCMian.2021"reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, "ICCMian.2021" se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  inspectorul superior din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate şi consilierul pe achiziţii publice.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

- Cetăţenilor prin afişare, la sediul instituţiei;

- Domnului primar;

- Inspectorului superior din cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate;

- Consilierului pe Achiziţii Publice;

- Prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Comunei Giulvăz

Preşedinte de şedinţă, consilier local,

Dunăreanu Eugen

Contrasemnează,

Secretar general UAT Giulvăz, Iancu Mina Raluca

Adoptată în şedinţa extraordinară din data de  23.09.2021, cu un număr de 12 voturi pentru, 1 consilier absent, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

| Adoptarea hotărârii | 23.09.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Comunicarea către primarul comunei | 23.09.2021 |  |
| Comunicarea către prefectul județului | 30.09.2021 |  |
| Aducerea la cunoștință publică | 23.09.2021 |  |
| Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual | 23.09.2021 |  |
| Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice | 23.09.2021 |  |